SHELFLE

Projekteingabe — FS 2025

Guess the game. Off any shelf.

| Eingereicht von | Vorname Nachname |
| --- | --- |
| Modul | Webentwicklung / Projektarbeit FS 2025 |
| Datum | 07. Mai 2026 |

# 1. Projekttitel und Kurzbeschreibung

Shelfle ist ein browserbasiertes Ratespiel im Stil von LoLdle, bei dem Spieler versuchen, ein verstecktes Videospiel anhand von Attributen zu erraten — gezogen aus echten Steam-Bibliotheken.

Pro Runde wählt das System ein zufälliges Zielspiel aus der gewählten Bibliothek. Jeder Tipp offenbart per Farbfeedback und Richtungspfeil, wie nah der Tipp dem gesuchten Spiel in Genre, Erscheinungsjahr, Metacritic-Score, Spieleranzahl und Tags entspricht.

Das Alleinstellungsmerkmal ist der Bibliotheks-Overlay-Modus: Spieler können in der Bibliothek eines Freundes (Schnittmenge) oder eines zufälligen Steam-Nutzers (volle Bibliothek) spielen und sich gegenseitig herausfordern.

# 2. Projektziele

## SMART-Ziele

| # | Ziel | Messgrösse | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Steam OAuth-Login und Bibliotheksimport | Login-Flow fehlerfrei, Bibliothek sichtbar | Woche 2 |
| Z2 | Kernspielschleife vollständig spielbar | Runde starten, raten, Ergebnis sehen | Woche 4 |
| Z3 | Freundes- und Zufalls-Modus | Beide Modi spielbar, Schnittmenge korrekt | Woche 6 |
| Z4 | Persistente Statistiken | Gewinnrate, Streak gespeichert pro User | Woche 7 |
| Z5 | Deployment auf Vercel + Supabase | App öffentlich erreichbar | Woche 8 |

## Out of Scope

- Mobile App (React Native) — nur Web

- Echtzeit-Chat oder Messaging zwischen Spielern

- Andere Gaming-Plattformen (Epic, GOG, PlayStation)

- Monetäre Elemente oder In-App-Käufe

# 3. Funktionsumfang

## Must-have Features

- Steam OAuth-Login + Bibliotheksimport via Steam Web API

- Kernspielschleife: Autocomplete-Eingabe, Attributvergleich (Tags, Jahr, Review%, Playtime, Achievements, ØPlayers 24h, Disk-Grösse) mit Farbfeedback (✅ / 🟡 / ❌) und Richtungspfeilen

- Freundes-Modus: Zielspiele aus Schnittmenge beider Bibliotheken

- Zufalls-User-Modus: Fremde Bibliothek ohne Schnittmengenfilter

- Persistente Spielerstatistiken: Gewinnrate, Streak, Ø Rateversuche

## Nice-to-have Features

- Tägliche Challenge — globales Tagesrätsel für alle Spieler

- Schwierigkeitsgrad-Filter — nur Spiele mit ≥10h Spielzeit

- Shareable Invite-Code für Freundes-Herausforderungen

- Flip-Animation beim Aufdecken der Attributzeilen

# 4. Technologie-Stack

## Frontend: Next.js (App Router)

Begründung Next.js mit App Router ermöglicht Server Components, sodass Steam-API-Aufrufe serverseitig bleiben. Dateibasiertes Routing beschleunigt die Entwicklung und Vercel-Deployment ist nahtlos integriert.

## Backend: Next.js API Routes + Node.js

Begründung API Routes im selben Projekt übernehmen OAuth-Callbacks, Spiellogik und Statistik-Endpunkte. Ein Node.js-Cron-Job cached Spielmetadaten wöchentlich, damit Steam-API-Rate-Limits das Gameplay nicht beeinflussen.

## Datenbank: Supabase (PostgreSQL)

Begründung Supabase liefert PostgreSQL, Auth und Row-Level Security out of the box. Damit ist sichergestellt, dass Nutzer nur auf eigene Daten zugreifen. Der Free-Tier reicht für den MVP vollständig aus.

# 5. Architektur und Datenmodell

## Systemarchitektur

| Schicht | Technologie | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + React | UI, Spiellogik-Client, Autocomplete, Ergebnisdarstellung |
| Backend | Next.js API Routes + Node.js | Steam OAuth, Rundenlogik, Statistik, Metadata-Cache |
| Datenbank | Supabase (PostgreSQL) | User, Bibliotheken, Runden, Guess-History, Stats |
| Externe API | Steam Web API + SteamSpy API | GetOwnedGames, App-Details, Tags, Review-Score, Avg-Players |

Datenfluss: Browser → Next.js Frontend ↔ API Routes ↔ Supabase. Steam-API-Calls erfolgen ausschliesslich serverseitig.

## Datenmodell

| users |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribut | Typ | Beschreibung |
| id (PK) | uuid | Primärschlüssel |
| steam_id | varchar(20) | Eindeutige Steam-ID |
| display_name | varchar(100) | Steam-Anzeigename |
| created_at | timestamptz | Registrierungszeitpunkt |

| games |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribut | Typ | Beschreibung |
| steam_app_id (PK) | integer | Steam App-ID |
| title | varchar(200) | Spieltitel |
| tags | text[] | Fusionierte Steam-Tags (Genre, Spielmodus, Stichworte) |
| release_year | smallint | Erscheinungsjahr |
| review_pct | smallint | Steam-Review-Score in Prozent (0-100) |
| total_achievements | smallint | Gesamtanzahl Achievements |
| avg_players_24h | integer | Durchschnittliche Spielerzahl der letzten 24h (SteamSpy) |
| disk_size_gb | numeric(5,1) | Speicherbedarf in GB |

| user_games |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribut | Typ | Beschreibung |
| user_id (FK) | uuid | Referenz auf users.id |
| steam_app_id (FK) | integer | Referenz auf games.steam_app_id |
| playtime_hours | integer | Gespielte Stunden gemäss Steam |

| rounds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribut | Typ | Beschreibung |
| id (PK) | uuid | Primärschlüssel |
| player_user_id (FK) | uuid | Ratender Spieler |
| target_user_id (FK) | uuid | Bibliotheks-Besitzer |
| target_app_id (FK) | integer | Gesuchtes Spiel |
| mode | varchar(20) | own / friend / random |
| status | varchar(20) | active / won / lost |

| guesses |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribut | Typ | Beschreibung |
| id (PK) | uuid | Primärschlüssel |
| round_id (FK) | uuid | Referenz auf rounds.id |
| guessed_app_id (FK) | integer | Geratenes Spiel |
| result_json | jsonb | Attributvergleich-Ergebnis |
| guessed_at | timestamptz | Zeitstempel des Tipps |

| stats |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribut | Typ | Beschreibung |
| user_id (PK, FK) | uuid | Referenz auf users.id |
| rounds_played | integer | Gesamt gespielte Runden |
| rounds_won | integer | Gewonnene Runden |
| current_streak | integer | Aktuelle Gewinn-Streak |
| best_streak | integer | Beste Streak |

# 6. Zeitplan und Meilensteine

Zeitrahmen: 8 Wochen à ca. 8 Stunden = ~64 Stunden total.

| Woche | Meilenstein | Aufgaben | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Setup & Auth | Repo, Next.js-Scaffold, Supabase-Schema, Steam OAuth, Bibliotheksimport, Metadaten-Cache | 16h |
| 3–4 | Kernspiellogik | Rundenstart, Guess-Endpoint, Attributvergleichs-Algorithmus, Frontend-Spieloberfläche | 16h |
| 5–6 | Freundes- & Zufalls-Modus | Bibliotheksschnittmenge, Invite-Code, Zufalls-User-Matching, Stats-Persistenz | 16h |
| 7–8 | Polish & Deployment | Edge Cases, Responsiveness, Error Handling, Vercel + Supabase Prod, QA | 16h |

# 7. Risiken und Massnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| Steam-Profil auf privat — API gibt keine Bibliothek zurück | Hoch | Beim Import prüfen; klare Fehlermeldung mit Link zu Steam-Privatsphäre-Einstellungen |
| Steam API Rate-Limiting bei Bulk-Metadaten-Abruf | Mittel | Alle Metadaten einmalig cachen und wöchentlich aktualisieren; kein Live-Abruf pro Runde |
| Freundes-Modus: Schnittmenge zu klein oder leer | Mittel | Mindest-Schwellenwert prüfen; Fallback auf Vereinigungsmenge mit Hinweis |